# Pendências de Validação - Retorno do INEMA

Situação das validações do projeto SEIA em 25 de setembro de 2026, ordenadas pelo tempo de espera.

## Resumo executivo

| 9 de 11 itens aguardando o INEMA | 6 de 9 sem retorno até hoje | 43 dias maior espera - CERH | 22 dias média dos itens pendentes |
| --- | --- | --- | --- |

6 dos 9 itens pendentes seguem sem manifestação do INEMA, mesmo após cobranças por e-mail e WhatsApp e reuniões desmarcadas pela própria área. São os casos de Gestão de Fauna, Licenciamento DAE, Integrações, ETL e Fiscalização DOR008, DOR009 e DOR010. Os outros 3 estão em ciclo ativo de ajuste: CERH, Regulação e Gestão de Unidades de Conservação.

## Pendentes do mais antigo para o mais recente

| Módulo | Documento | Situação | Histórico |
| --- | --- | --- | --- |
| CERH | Documentação para validação | Em definição | 1º envio em 13/08 - 43 dias. Mais de 10 reuniões desde 25/07 sem decisão fechada. Nova reunião confirmada para 30/09. |
| Gestão de Fauna | Documentos funcionais com protótipos | Sem retorno | 1º envio em 28/08 - 28 dias. E-mail em 08/09 e cobranças via WhatsApp em 18/09 e 24/09 sem resposta. Reunião agendada para 29/09. |
| Licenciamento DAE | Boletos de licenciamento | Sem retorno | 1º envio em 30/08 - 26 dias. Três reagendamentos seguidos, em 21, 23 e 24/09, cancelados pelo cliente. Reunião de realinhamento em 25/09, sem fechamento da demanda. |
| Regulação | Atos e atividades inexigíveis | Em ajuste | 1º envio em 04/09 - 21 dias. Retorno recebido em 22/09 solicitando alterações; documento em ajuste para reenvio. |
| Integrações | Liberação das APIs do sistema SEIA | Sem retorno | Solicitado em 04/09 - 21 dias. Cobrado toda sexta-feira na reunião de alinhamento; até agora, apenas a API do GOV.BR foi liberada. |
| ETL | Definição de regras para migração | Sem retorno | 1º envio em 08/09 - 17 dias. A equipe de DBA da ACTO aguarda a definição de regras do INEMA para concluir a migração, sem previsão. |
| Gestão de Unidades de Conservação | Documentos de especificações funcionais | Em ajuste | 1º envio em 10/09 - 15 dias. A reunião de validação em 22/09 solicitou ajustes; documento reenviado com retorno esperado até 28/09. |
| Fiscalização | DOR008 RFA e DOR009 RAE | Sem retorno | 1º envio em 10/09 - 15 dias. |
| Fiscalização | DOR010 - Cadastro de comunicado | Sem retorno | 1º envio em 15/09 - 10 dias. |

## Validados na última semana

| Módulo | Documento | Resultado | Datas |
| --- | --- | --- | --- |
| Licenciamento DQC | Documento AAC DQC | Validado | 1º envio em 09/09; validado em 24/09. |
| Licenciamento LAC | LAC posto de combustível | Validado | 1º envio em 04/09; validado em 25/09. |

Fonte: planilha Controle de Validações - INEMA